**График развития ДНТ "Серебряный Бор" на 2012-2013 гг.:**

август 2011 - начало продаж первой очереди поселка;

октябрь 2011 - отсыпка дорог песком;

с ноября 2011 - электрификация улиц;

с ноября 2011 - освещение улиц;

**апрель 2012** - начало строительных работ собственников по обустройству участков;  
**май-ноябрь 2012** - строительство дорожной сети поселка, грейдирование дорог;  
**июнь 2012** - обустройство пожарного гидранта;

**май-сентябрь 2012** - подготовка проектно-разрешительной документации для газификации поселка;

**август 2012** - создание управляющей компании Серебряный Бор;

**сентябрь 2012** - строительство домика сторожа и правления;

**апрель-сентябрь 2013** - проведение работ по газификации поселка по мере формирования заявок потребителей;

**апрель 2013** - обустройство КПП;

**апрель 2013** - начало работ по созданию искусственного озера;

**июнь-август 2013** - строительство зоны отдыха вокруг озера;

**апрель-сентябрь 2013** - строительство общественно-торгового центра.

Утвержден общим собранием собственников земельных участков от 21 апреля 2012года.